**דו"ח גרסה 3**

העבודה התנהלה בחלוקה לשני צוותים, צוות שעבד על תיקוני גרסה 2 ומימוש חיבור הGUI לserver (נועה, עמית, הדר) וצוות למימוש הDAL (ליאל, יבגני).

1. תיעדוף משימות:
   1. תיקונים מגרסה 2
   2. דרישות רמת שירות:
      1. רכיב DAL – ליאל ויבגני: רכיב לא נבנה עד הסוף. יש תשתית לכל המחלקות אך בנתיים החיבור המלא והנבדק של המחלקות לבסיס הנתונים הוא רק חלקי.
      2. סימון Persistance- ליאל
      3. .מסד נתונים מרוחק- נדחה לגרסה הבאה
      4. שמירת נתונים בזיכרון – בתהליך של מימוש לחלק מהמחלקות (מחלקות הבסיס חנות, מנוי, סל, וכו) יש מערכת כזו השאר נדחה לגרסה הבאה
      5. מנהל מערכת:
         1. צפייה בהיסטורית רכישות של קונים וחנויות – כולם בהתאם לצוות.
      6. טרנזקציות אוטומיות – בגרסה זו הכל טרנזקציה אטומית נשנה זאת בהמשך. נדחה לגרסה הבאה.
   3. דרישות פונקציונליות:
      1. איתחול חדש של המערכת – הדר
      2. הסרת מינוי של בעל חנות - כולם
      3. שינוי דרישת מינוי בעל חנות – נדחה לגרסה הבאה
2. מימוש תשתית לבדיקות:
   1. בדיקות קבלה – יבגני
   2. בדיקות יחידה ושילוב – כל צוות בנפרד
   3. בדיקות רגרסיה – הדר.